AMBASSADORS

Plan de projet — Application de gestion intégrée de l'établissement scolaire

Version consolidée — Août 2026

Document interne de pilotage — préparé par Joel

# 1. Contexte et objectifs

Ambassadors est une application de gestion intégrée destinée à un usage mono-établissement (École Ambassadors), développée en interne sous forme de « SaaS » en architecture monolithique, sans intention de commercialisation à d'autres établissements.

L'application doit couvrir l'ensemble du fonctionnement de l'établissement : gestion du personnel et des enseignants, salaires, inscriptions, budget, primes, communication avec les parents, emplois du temps, présences, progression pédagogique et évaluations — avec deux extensions majeures : le suivi biométrique de l'assiduité (élèves et personnel) et le cahier de texte numérique.

## Objectifs clés

- Digitaliser l'inscription, la scolarité, la pédagogie, les finances et les ressources humaines de l'établissement

- Automatiser la détection des absences (élèves et personnel) via pointage biométrique

- Permettre aux enseignants de renseigner leur progression pédagogique après chaque séance (cahier de texte numérique)

- Digitaliser la publication des notes et bulletins aux parents

- Centraliser les notifications multicanal (WhatsApp, SMS, e-mail, in-app)

# 2. Portée du projet et équipe

## Équipe de développement

- Équipe de 3 développeurs au total : Joel + 2 développeurs backend à recruter

- Répartition par propriété de module : Dev A — Scolarité & Pédagogie ; Dev B — RH & Finances ; Dev C — Temps & Assiduité (biométrie/pointages)

- Un Socle commun (utilisateurs/rôles, années scolaires, audit) est construit en premier par un développeur avant que les trois autres flux ne démarrent

## Budget

- Coût de la proforma finale : 1 500 000 FCFA

## Base de données existante

- Base legacy « FACILG » (facilg2.sql, environ 60 tables) utilisée comme socle du modèle de données : élèves, personnel, salaires, primes, emplois du temps, notes/évaluations, discipline, budget/finances, passerelle SMS (MTN/Orange), utilisateurs/permissions, paramètres d'établissement

# 3. Architecture technique

- Stack : Laravel + Filament

- Architecture monolithique organisée en modules ; les modules communiquent uniquement via des interfaces de service (Service interfaces), avec une règle de dépendances imposée via deptrac

- Suivi biométrique : tablette-kiosque + lecteur d'empreintes USB (retenu face à un terminal biométrique dédié, un badge QR/NFC, ou la reconnaissance faciale)

- Intégration WhatsApp Business pour les notifications (absences, bulletins, communication avec les parents)

- Page d'accueil (« Welcome ») avant la connexion, thème navy/or, avec logo, slogan, CTA « Let's Begin » et bandeau Foi/Vision/Discipline

- Site vitrine public séparé du back-office, thème navy/orange, navigation Accueil / À propos / Programmes / Admissions / Vie scolaire / Actualités / Contact, avec CTA « Espace parent »

- Dans le panneau d'administration, chaque module est présenté comme une page tableau de bord dédiée : menu latéral groupé par catégorie, en-tête avec titre/sous-titre/fil d'Ariane, cartes de statistiques en haut, tableau de données filtrable/recherchable, et rangée de cartes d'actions rapides en bas — ce patron est réutilisé sur tous les modules

# 4. Périmètre fonctionnel

Le cahier des charges initial prévoyait 11 modules. Le document fonctionnel complet couvre 73 modules répartis en 10 menus, complétés par 4 nouveaux modules liés à l'assiduité biométrique (Biométrie, Pointages, Moteur d'assiduité, Séances de cours), portant le périmètre prioritaire à 15 modules principaux.

# 5. Feuille de route par phase

| Phase | Nom | Contenu |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | Socle indispensable | Utilisateurs, rôles et permissions, paramètres, année scolaire, élèves, parents, inscriptions, classes, enseignants, emplois du temps, audit |
| Phase 2 | Gestion pédagogique | Séances, présences, absences, progression, évaluations, notes, bulletins, notifications |
| Phase 3 | Gestion financière | Frais scolaires, paiements, caisse, recouvrement, budget, dépenses, rapports financiers |
| Phase 4 | Ressources humaines | Personnel, contrats, congés, pointage, primes, salaires, formations |
| Phase 5 | Gestion interne avancée | Stocks, achats, fournisseurs, documents, courriers, tâches, réunions, maintenance, visiteurs, santé |
| Phase 6 | Extensions | Bibliothèque, cantine, transport, événements, biométrie avancée, application mobile, analyse décisionnelle |

# 6. Répartition des modules par développeur

Répartition respectant les noms de modules du document fonctionnel.

## Socle commun — construit en premier (bloquant)

| N° | Module |
| --- | --- |
| 1 | Module Utilisateurs, rôles et permissions |
| 2 | Module Paramétrage général |
| 3 | Module Années scolaires et périodes |
| 4 | Module Audit et traçabilité |

## Dev A — Scolarité & Pédagogie

| N° | Module |
| --- | --- |
| 18 | Module Candidatures et admissions |
| 19 | Module Inscriptions et réinscriptions |
| 20 | Module Élèves |
| 21 | Module Parents et tuteurs |
| 22 | Module Classes et affectations |
| 23 | Module Cartes scolaires et badges |
| 24 | Module Documents scolaires |
| 25 | Module Matières et programmes |
| 30 | Module Progression pédagogique |
| 31 | Module Relances pédagogiques |
| 32 | Module Évaluations |
| 33 | Module Saisie des notes |
| 34 | Module Calcul des résultats |
| 35 | Module Bulletins scolaires |
| 36 | Module Examens |
| 37 | Module Qualité pédagogique |
| 38 | Module Discipline des élèves |

## Dev B — RH & Finances

| N° | Module |
| --- | --- |
| 9 | Module Personnel administratif |
| 10 | Module Enseignants |
| 11 | Module Contrats |
| 12 | Module Congés et permissions |
| 13 | Module Discipline du personnel |
| 14 | Module Formation du personnel |
| 15 | Module Salaires et paie |
| 16 | Module Primes |
| 39 | Module Frais scolaires |
| 40 | Module Paiements scolaires |
| 41 | Module Caisse |
| 42 | Module Recouvrement |
| 43 | Module Budget |
| 44 | Module Dépenses |
| 45 | Module Fournisseurs |
| 46 | Module Achats et approvisionnements |
| 47 | Module Stocks |
| 48 | Module Comptabilité et rapports financiers |

## Dev C — Temps & Assiduité (biométrie/pointages)

| N° | Module |
| --- | --- |
| 17 | Module Pointage du personnel |
| 26 | Module Emplois du temps |
| 27 | Module Séances de cours |
| 28 | Module Présences des élèves |
| 29 | Module Détection automatique des absences |
| 69 | Module Biométrie |
| — | Module Pointages (complément) |
| — | Module Moteur d'assiduité (complément) |

Les modules Pointages et Moteur d'assiduité sont les deux véritables ajouts par rapport aux 73 modules déjà listés ; Séances de cours (27) et Biométrie (69) existaient déjà dans le document mais sont rattachés au périmètre Assiduité.

## Modules transversaux / communs

Ces modules touchent plusieurs domaines à la fois (ex. le Portail parent affiche notes, paiements et absences) : ils sont construits une fois que les modules métier sous-jacents existent, et répartis selon la disponibilité de l'équipe plutôt qu'assignés dès le départ à un seul développeur.

| N° | Module | Phase / statut |
| --- | --- | --- |
| 5 | Module Gestion documentaire | Phase 5 |
| 6 | Module Courriers | Phase 5 |
| 7 | Module Tâches et validations internes | Phase 5 |
| 8 | Module Réunions et décisions | Phase 5 |
| 49 | Module Notifications | Phase 2 (rattaché) |
| 50 | Module Communication avec les parents | Phase 2/3 |
| 51 | Module Portail parent | Après modules métier |
| 52 | Module Portail élève | Après modules métier |
| 53 | Module Rendez-vous | Phase 5 |
| 54 | Module Annonces | Phase 5 |
| 55 | Module Visiteurs | Phase 5 |
| 56 | Module Sortie des élèves | Phase 5 |
| 57 | Module Santé et infirmerie | Phase 5 |
| 58 | Module Incidents et réclamations | Phase 5 |
| 59 | Module Infrastructures | Phase 6 |
| 60 | Module Matériel et équipements | Phase 6 |
| 61 | Module Maintenance | Phase 5/6 |
| 62 | Module Bibliothèque | Phase 6 |
| 63 | Module Cantine | Phase 6 |
| 64 | Module Transport scolaire | Phase 6 |
| 65 | Module Événements scolaires | Phase 6 |
| 66 | Module Sauvegarde et restauration | Transversal technique |
| 67 | Module Importation et exportation | Transversal technique |
| 68 | Module API et intégrations | Transversal technique |
| 70 | Module Files d'attente et tâches planifiées | Transversal technique |
| 71 | Module Tableaux de bord | Phase 6 |
| 72 | Module Rapports | Phase 6 |
| 73 | Module Statistiques et aide à la décision | Phase 6 |

# 7. Ordonnancement des sprints

| Étape | Description |
| --- | --- |
| 1 | Socle (bloquant) : Utilisateurs/rôles, Paramétrage général, Années scolaires, Audit — construit avant le démarrage des trois développeurs |
| 2 | Démarrage en parallèle : Dev A (Scolarité), Dev B (RH), Dev C (Emplois du temps / Présences) sur la base des interfaces de service du Socle |
| 3 | Dev A enchaîne sur la Pédagogie (progression, évaluations, notes, bulletins) ; Dev B enchaîne sur les Finances ; Dev C développe Biométrie et Pointages |
| 4 | Dev C termine en dernier le Moteur d'assiduité, car il dépend des interfaces exposées par Dev A (progression/séances) et Dev B (pointage du personnel) |
| 5 | Modules transversaux (Communication, Portails, Vie scolaire, Logistique) répartis selon la disponibilité de l'équipe |
| 6 | Pilotage (Tableaux de bord, Rapports, Statistiques) en fin de projet, une fois les modules métier alimentés en données |

# 8. Prochaines étapes

- Recruter les 2 développeurs backend

- Mettre en place l'environnement de développement (dépôt, CI, deptrac, structure modulaire Laravel/Filament)

- Démarrer le Socle (Utilisateurs/rôles, Paramétrage, Années scolaires, Audit)

- Finaliser la cartographie FACILG → cahier des charges (migrations et modèles Laravel) avant le démarrage du développement métier