## Slide 1
Projet Ambassadors
Feuille de route de développement — de la mise en place du projet sur Git jusqu'à son achèvement
Git & environnement
73 modules, 3 zones
Mise en production

## Slide 2
SOMMAIRE
Ce que nous allons voir
1
Architecture retenue : un monolithe modulaire
2
L'équipe et la répartition des responsabilités
3
Le périmètre : les 73 modules du cahier des charges
4
Comment les modules communiquent entre eux
5
Le workflow Git, de bout en bout
6
Le calendrier de réalisation

## Slide 3
ARCHITECTURE
Un monolithe modulaire
Application Laravel
Core (Socle)
Scolarité
Pédagogie
RH
Finances
Assiduité
Chaque module ne communique avec les autres que via une interface de Service — jamais par accès direct à la base de données.

## Slide 4
RÈGLE DE COMMUNICATION
La règle d'or : on appelle un Service
Interdit
DB::table('inscriptions')
->where('eleve_id', $id)
->exists();
// depuis un autre module
Un module qui lit ou écrit directement dans les tables d'un autre module — casse dès que la structure interne change.
Autorisé
$this->inscriptionService
->estInscrit($eleveId, $anneeId);
On passe toujours par le «guichet» public du module — l'intérieur peut changer, l'appel reste valable.
Cette règle est vérifiée automatiquement par deptrac à chaque Pull Request.

## Slide 5
ÉQUIPE
Trois développeurs, quatre zones
Socle — construit en premier, par une seule personne
Utilisateurs, rôles, permissions, années scolaires, audit — 4 modules
A
Développeur A
Scolarité & pédagogie
Élèves, parents, inscriptions, évaluations, progression — 17 modules
B
Développeur B
RH & finances
Personnel, enseignants, contrats, salaires, primes, budget — 18 modules
C
Développeur C
Temps & assiduité
Emplois du temps, séances, présences, biométrie, pointages — 8 modules

## Slide 6
FONDATIONS
Le Socle : construit en premier
✓
Utilisateurs, rôles et permissions
✓
Paramètres généraux de l'établissement
✓
Années scolaires et périodes
✓
Audit et traçabilité des actions sensibles
Personne ne commence son propre module avant que le Socle soit fusionné sur develop — c'est le seul point de passage obligé pour toute l'équipe.

## Slide 7
SCOPE
Le périmètre : 73 modules du cahier des charges
Scolarité & pédagogie (A) — 17
Candidatures & inscriptions
Élèves, parents & classes
Programmes & progression
Évaluations & résultats
Qualité & discipline
RH & finances (B) — 18
Personnel & enseignants
Congés, discipline & formation
Salaires & primes
Frais & paiements
Budget & achats
Temps & assiduité (C) — 8
Emplois du temps
Présences & absences
Séances de cours
Biométrie & pointages
Moteur d'assiduité

## Slide 8
ZONE DE RESPONSABILITÉ
Développeur A — Scolarité & pédagogie
Modules (17)
Candidatures et admissions
Inscriptions et réinscriptions
Élèves
Parents et tuteurs
Classes et affectations
Cartes scolaires et badges
Documents scolaires
Matières et programmes
Progression pédagogique
Relances pédagogiques
Évaluations
Saisie des notes
Calcul des résultats
Bulletins scolaires
Examens
Qualité pédagogique
Discipline des élèves
Interfaces exposées
EleveServiceInterface
existe() · getEleve()
InscriptionServiceInterface
inscrire() · estInscrit()
Aucune dépendance bloquante — peut démarrer dès que le Socle est prêt.

## Slide 9
ZONE DE RESPONSABILITÉ
Développeur B — RH & finances
Modules (18)
Personnel administratif
Enseignants
Contrats
Congés et permissions
Discipline du personnel
Formation du personnel
Salaires et paie
Primes
Frais scolaires
Paiements scolaires
Caisse
Recouvrement
Budget
Dépenses
Fournisseurs
Achats et approvisionnements
Stocks
Comptabilité et rapports financiers
Interfaces exposées
EnseignantServiceInterface
existe() · getChargeHoraire()
ContratServiceInterface
estActif() · getSolde()
Aucune dépendance bloquante — peut démarrer dès que le Socle est prêt, en parallèle des deux autres zones.

## Slide 10
ZONE DE RESPONSABILITÉ
Développeur C — Temps & assiduité
Modules (8)
Pointage du personnel
Emplois du temps
Séances de cours
Présences des élèves
Détection automatique des absences
Biométrie
Pointages
Moteur d'assiduité
Interface exposée
PresenceServiceInterface
getStatutJour()
enregistrerPointage()
Le seul module qui dépend des deux autres : attend EleveServiceInterface (A) et EnseignantServiceInterface (B) pour terminer le Moteur d'assiduité. Peut avancer sur l'emploi du temps, les séances de cours et la biométrie en attendant.

## Slide 11
PÉRIMÈTRE
Modules transversaux — 28 modules
Administration & communication
Documents & courriers
Tâches & réunions
Notifications
Communication parents & annonces
Portails parent & élève
Vie scolaire & logistique
Visiteurs & sorties élèves
Santé & incidents
Infrastructures & maintenance
Bibliothèque & cantine
Transport & événements
Technique & pilotage
Sauvegarde & import/export
API & intégrations
Files d'attente & tâches planifiées
Tableaux de bord & rapports
Statistiques & aide à la décision

## Slide 12
CAS RÉEL
Un exemple concret de communication
Finances
(Développeur B)
Scolarité
(Développeur A)
appelle via InscriptionServiceInterface
Quand Finances a besoin de savoir combien un élève doit encore payer, il n'interroge jamais directement la table inscriptions — il appelle :
$this->inscriptionService->getFraisRestants($inscriptionId);

## Slide 13
WORKFLOW GIT
Du clonage au partage du travail
1
Cloner & configurer
git clone, sail up -d, migrate — vérifier que les tests du Socle passent
2
Créer sa branche
feature/<zone>-<description> depuis develop à jour
3
Développer + tester
Coder son module, écrire les tests, jamais toucher aux Models d'un autre module
4
Vérifier deptrac
vendor/bin/deptrac analyse — doit passer avant de pousser
5
Pousser & ouvrir la PR
git push, Pull Request vers develop, décrire les interfaces livrées
6
Revue & fusion
Un des deux autres relit, la CI valide, squash and merge

## Slide 14
QUALITÉ
Ce qui est vérifié automatiquement
Tests unitaires
Chaque Service testé isolément — la logique métier ne dépend pas de l'interface web
deptrac
Bloque toute Pull Request qui viole les frontières entre modules définies dans deptrac.yaml
CI GitHub Actions
Migration, tests et deptrac s'exécutent automatiquement à chaque Pull Request
Une PR ne peut être fusionnée sur develop que si les trois passent au vert.

## Slide 15
CHRONOLOGIE
Calendrier — 6 semaines
S1
Socle
Bloquant pour tous
S2
A, B, C démarrent
En parallèle
S3
Emplois du temps
C dépend de B
S4
Séances de cours (C)
Interne à C, en autonomie
S5
Moteur d'assiduité
C termine, dépend de A + B
S6
Stabilisation
Tests d'intégration & charge

## Slide 16
DÉPENDANCES CLÉS
Qui attend quoi
Développeur | Peut commencer immédiatement | Doit attendre
A — Scolarité | Élèves, parents, inscriptions | Rien (module autonome)
B — RH & finances | Personnel, enseignants, salaires, budget | Rien pour cette phase
C — Assiduité | Biométrie, pointages (partie technique) | EleveServiceInterface (A) + EnseignantServiceInterface (B)
C'est ce tableau qui fixe l'ordre réel des sprints — pas les numéros de module du cahier des charges.

## Slide 17
Prêts à démarrer
Le Socle d'abord — un seul passage obligé pour tous
A, B et C avancent ensuite en parallèle, chacun sur sa zone
On communique toujours par Service, jamais par accès direct à la base
L'Assiduité (C) converge en dernier, une fois les deux autres livrées
Des questions avant qu'on commence ?